# FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Grupo 8 | Sección | 003D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Minerva Ecommerce | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | 24/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Reporte de pedidos y ventas en el panel de administración (/admin). Muestra las ventas del mes, la cantidad de pedidos pendientes, los productos activos, los productos con stock bajo y los últimos pedidos, además de un listado de pedidos que se puede filtrar por estado y abrir para ver el detalle.

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

La administradora de Minerva. Con el reporte puede decidir qué pedidos confirmar, pasar a producción o despachar primero, qué productos tiene que reponer antes de que se agoten y cuánto lleva vendido en el mes, sin tener que revisar los pedidos uno por uno en WhatsApp o en Excel.

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Catálogo con categorías y ficha de producto, personalización de productos con vista previa, carrito y checkout con validación de datos, registro del pedido en la base de datos con descuento de stock, cuenta del cliente con sus pedidos y panel de administración de productos, categorías y pedidos.

Sitio desplegado (Vercel + Supabase): https://minerva-capstone.vercel.app  |  Panel de administración: https://minerva-capstone.vercel.app/admin

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación recupera los datos necesarios desde la base de datos. | Consulta o registros utilizados |
| Proceso | El sistema aplica filtros, cálculos, reglas o agrupaciones. | Proceso ejecutado sin errores |
| Salida | La información se presenta de manera clara y útil. | Pantalla, reporte, indicador o archivo |
| Comprobación | El resultado se contrasta con los datos de origen. | Resultado esperado y obtenido |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Mockups en Figma (inicio, catálogo, carrito, envío y chatbot), subidos al repositorio del curso en el commit 8a0dd5b. Flujo implementado en src/app/(store) |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | https://github.com/minerva-capstone-team/minerva-capstone/blob/main/supabase/migrations/0001_init.sql Conexión: src/lib/supabase/ |
| Ingreso y validación de datos | 02 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | https://github.com/minerva-capstone-team/minerva-capstone/blob/main/src/components/cart/CheckoutForm.tsx Validación en servidor: función create_order en 0001_init.sql |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Función create_order (0001_init.sql): valida stock, recalcula precios desde la base de datos y descuenta stock |
| Salida de datos para el usuario | 03 | ☐ Lograda ☑ Parcial ☐ Pendiente | https://github.com/minerva-capstone-team/minerva-capstone/blob/main/src/app/admin/page.tsx https://github.com/minerva-capstone-team/minerva-capstone/blob/main/src/app/admin/pedidos/page.tsx |
| Personalización de productos con vista previa (tazas, cuadernos, tote bags) | 03 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | https://github.com/minerva-capstone-team/minerva-capstone/blob/main/src/components/product/previews.tsx |
| Catálogo, ficha de producto y carrito de compras | 01 a 03 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Flujo en src/app/(store). Sitio desplegado: https://minerva-capstone.vercel.app/productos |
| Registro, login y cuenta del cliente con sus pedidos y seguimiento | 01 a 03 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | https://minerva-capstone.vercel.app/cuenta y https://minerva-capstone.vercel.app/seguimiento |
| Panel de administración de productos, categorías y pedidos | 01 a 03 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Panel /admin (productos, categorías y pedidos) |
| Pasarela de pago en línea (Webpay / Mercado Pago) | Pendiente | ☐ Lograda ☐ Parcial ☑ Pendiente | Estructura preparada en src/lib/payments. Hoy el pago se coordina por WhatsApp. |
| Chatbot con IA para clientes y administradora | Pendiente | ☐ Lograda ☑ Parcial ☐ Pendiente | Hay un asistente básico de respuestas automáticas (preguntas frecuentes) en el sitio. Falta la versión con IA. |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | Base de datos PostgreSQL en Supabase (proyecto en la cuenta de Paulina Solís). Tablas: orders, order_items, customers y products. |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | Suma del total de los pedidos creados desde el primer día del mes actual, sin contar los cancelados. Conteo de pedidos en estado "pendiente" y de productos activos. Productos activos con stock menor o igual a 5, ordenados de menor a mayor. Últimos 6 pedidos con el nombre del cliente. En el listado, filtro por estado (pendiente, confirmado, en producción, listo, entregado, cancelado) con el conteo de cada uno. |
| Formato de salida seleccionado | Pantalla del panel de administración: tarjetas con indicadores (ventas del mes en CLP, pedidos pendientes, productos activos) y listas de pedidos recientes y stock bajo. Listado de pedidos con detalle de productos, personalización, datos del cliente y estado de pago y despacho. |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | Los valores del panel deben coincidir con consultas SQL hechas directo en Supabase sobre las mismas tablas (por ejemplo, la suma de orders.total del mes sin cancelados y el conteo de pedidos pendientes). Al crear un pedido de prueba, los indicadores y el stock del producto tienen que actualizarse. |
| Comprobación: resultado esperado y obtenido | Ventas del mes: esperado (SQL) $______ / obtenido (panel) $______. Pedidos pendientes: esperado (SQL) ___ / obtenido (panel) ___. Productos con stock ≤ 5: esperado (SQL) ___ / obtenido (panel) ___. Pedido de prueba: stock antes ___ y después ___. Evidencia: capturas del panel y de las consultas en Supabase. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panel de resumen con indicadores de ventas, pedidos y stock bajo | Diego Gutiérrez (principal, datos e inventario); apoyo: Diego Román y Paulina Solís | __/09/2026 | 22/09/2026 | Terminado | src/app/admin/page.tsx. En línea: https://minerva-capstone.vercel.app/admin |
| Listado de pedidos con filtro por estado y detalle | Paulina Solís (principal, pedidos); apoyo: Diego Gutiérrez y Diego Román | __/09/2026 | 22/09/2026 | Terminado | src/app/admin/pedidos/page.tsx. En línea: https://minerva-capstone.vercel.app/admin/pedidos |
| Comprobar el reporte contra consultas SQL en Supabase con pedidos de prueba | Diego Gutiérrez (principal, base de datos); apoyo: Diego Román y Paulina Solís | 24/09/2026 | __/10/2026 | En curso | Capturas del panel y de las consultas en Supabase |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen | Tablas orders, order_items, customers y products en Supabase con los pedidos y productos de prueba. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación | Se crea un pedido desde el checkout de la tienda; la función create_order lo registra y descuenta el stock. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos | Panel /admin con ventas del mes, pedidos pendientes, stock bajo y pedidos recientes; listado /admin/pedidos filtrado por estado. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto | Se comparan los valores del panel con las consultas SQL ejecutadas en Supabase. | ☐ Logrado ☑ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 | Recorrido por catálogo, ficha de producto con personalización, carrito, checkout, cuenta del cliente y gestión de productos y categorías. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes | Pendientes: pasarela de pago (hoy el pago se coordina por WhatsApp), chatbot con IA, filtro por fechas y exportación del reporte, fotos reales de productos. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Sí. La administradora hoy gestiona sus pedidos por Instagram, WhatsApp y Excel; el panel le junta en una sola pantalla lo que tiene pendiente, lo que vendió en el mes y lo que se está agotando. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? | Se verifica en la demostración comparando los indicadores del panel con las consultas hechas en Supabase. | ☐ Logrado ☑ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? | El reporte no tiene filtro por rango de fechas ni exportación a archivo. El pago todavía se coordina por WhatsApp porque la pasarela no está integrada. Faltan las fotos reales de los productos y el logo en alta resolución (el actual es de 150x150 px), y los precios cargados son referenciales. | ☐ Logrado ☑ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio de stack: el sitio se construyó en Next.js + Supabase y no en WordPress + WooCommerce como se había definido en la ficha anterior. | La Carta Gantt, el MER y la ficha de semana 3 y 4 quedan desalineados con lo que realmente está construido. | Actualizar el MER y la Carta Gantt con el stack y las tablas actuales. | Diego Gutiérrez, Diego Román y Paulina Solís / __/__/2026 |
| La versión nueva del código todavía no está subida al repositorio. | Lo que se ve en GitHub no refleja el estado actual del sitio, y el docente no puede revisar los últimos cambios. | Subir la versión nueva al repositorio antes de la revisión. | Diego Gutiérrez, Diego Román y Paulina Solís / __/__/2026 |
| Pasarela de pago no integrada (Webpay / Mercado Pago). | El cliente no puede pagar en línea; los pedidos quedan con pago pendiente hasta coordinarlo por WhatsApp. | Integrar la pasarela usando la estructura ya preparada en src/lib/payments. | Diego Gutiérrez, Diego Román y Paulina Solís / __/__/2026 |
| Chatbot con IA aún no implementado (el sitio tiene solo un asistente básico de respuestas automáticas). | Queda pendiente uno de los objetivos específicos del proyecto. | Planificarlo en una próxima iteración. | Diego Gutiérrez, Diego Román y Paulina Solís / __/__/2026 |
| Faltan fotos reales de los productos y el logo en alta resolución (el actual es de 150x150 px); los precios cargados son referenciales. | El catálogo se ve menos profesional y los precios mostrados no son definitivos. | Pedir a la administradora las fotos, el logo en alta resolución y la lista de precios reales, y cargarlos en el sitio. | Equipo / __/__/2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtro por rango de fechas en el reporte de pedidos y ventas | Diego Gutiérrez, Diego Román y Paulina Solís | __/__/2026 | Al elegir un rango, el total y el conteo de pedidos coinciden con la consulta SQL del mismo rango. |
| Versión nueva del código subida al repositorio | Diego Gutiérrez, Diego Román y Paulina Solís | __/__/2026 | El docente puede revisar el código actualizado y las migraciones desde el repositorio del grupo. |
| MER y Carta Gantt actualizados al stack Next.js + Supabase | Diego Gutiérrez, Diego Román y Paulina Solís | __/__/2026 | Los diagramas reflejan las tablas y tareas reales del proyecto y están subidos al repositorio. |
| Pasarela de pago integrada (Webpay / Mercado Pago) | Diego Gutiérrez, Diego Román y Paulina Solís | __/__/2026 | Un pedido de prueba se puede pagar en línea y el estado de pago del pedido se actualiza en el panel /admin. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________