Ficha de avance – Fase 2

Contribución de Diego Gutiérrez al proyecto Minerva E-Commerce

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Minerva E-Commerce – Grupo 8, CAPSTONE_003D |
| Integrante | Diego Gutiérrez (GitHub: Gutixd) |
| Repositorio del código (equipo) | https://github.com/minerva-capstone-team/minerva-capstone |
| Período cubierto | 30 de septiembre al 7 de octubre de 2026 |
| Estado del documento | Redactado con asistencia de IA (ver sección 6). El autor debe revisarlo antes de entregarlo. |

# 1. Resumen

Sobre la base de la tienda ya construida por el equipo (catálogo, carrito, checkout, panel de administración, correos con Resend y chatbot con Gemini), se agregaron las funcionalidades que se detallan abajo: seguimiento de pedidos, stock confiable, cupones, envío por región, boleta/factura, avisos de estado, notificaciones al administrador, política de privacidad y un bot que responde mensajes directos de Instagram.

# 2. Alcance de esta contribución (PRs #5 a #9)

Todos fueron integrados a la rama principal (main) mediante Pull Request.

| PR | Fusionado | Qué entrega | Tamaño |
| --- | --- | --- | --- |
| #5 | 30-09-2026 | Página pública de seguimiento de pedidos con código de Paket; panel de administración instalable como app (PWA) | +551 / −6 18 archivos |
| #6 | 30-09-2026 | Stock confiable, cupones, tarifa de envío por región y envío gratis, boleta/factura, avisos de estado al cliente, notificaciones push al administrador | +2.235 / −60 29 archivos |
| #7 | 07-10-2026 | Bot de Instagram que responde mensajes directos (webhook firmado, reutiliza el Gemini de la tienda) | +230 / −6 5 archivos |
| #8 | 07-10-2026 | Política de privacidad (/privacidad) con instrucciones para eliminar datos | +231 / −2 4 archivos |
| #9 | 07-10-2026 | Corrección de tiempos de espera del bot para que siempre responda a tiempo | +53 / −23 3 archivos |

Enlaces: https://github.com/minerva-capstone-team/minerva-capstone/pull/5 … /pull/9

## Trabajo previo de otros integrantes (no incluido en esta contribución)

Los PRs #1 a #4 son de Diego Román (DiegoRoman-code): correos de pedido con Resend, chatbot de ayuda con Gemini y ajustes. Esta contribución se apoya en esa base, pero no la reclama.

# 3. Detalle de lo construido

Seguimiento de pedidos (PR #5). La clienta ingresa número de pedido y el email de la compra y ve una línea de tiempo (recibido → entregado). Cuando el despacho está “Enviado” aparece el código de Paket con un botón a track.paket.cl. Se exige el email porque los números de pedido son correlativos; la función de base de datos solo devuelve estado y productos, sin dirección ni teléfono.

Panel de administración como app (PR #5). Manifiesto, íconos y service worker acotados a /admin, botón “Instalar app” y barra de pestañas inferior para el teléfono.

Stock confiable (PR #6). Las reservas de pedidos sin pago vencen a las 48 horas y devuelven el stock; cancelar un pedido repone stock y cupón; las variantes descuentan su propio stock; tope de pedidos pendientes por email.

Cupones y envío (PR #6). Cupones de porcentaje o monto fijo con compra mínima, usos máximos y vencimiento, validados y canjeados en el servidor. Tarifa de envío editable por región y envío gratis desde un monto.

Boleta o factura (PR #6). Elección en el checkout; para factura se pide RUT (validado con dígito verificador en navegador y base de datos), razón social, giro y dirección. El administrador registra número y enlace del documento emitido por el proveedor autorizado por el SII (la emisión ante el SII no se realiza desde el sitio).

Avisos y notificaciones (PR #6). Correo al cliente al cambiar el estado (requiere dominio verificado en Resend); alternativa por WhatsApp con el mensaje ya escrito; notificaciones push al administrador por cada pedido nuevo.

Bot de Instagram (PR #7 y #9). Recibe el webhook de Meta, verifica la firma, responde de inmediato y procesa después; ignora ecos, duplicados y adjuntos; limita 20 respuestas por hora por persona; si la IA tarda o falla, responde un mensaje de respaldo con el WhatsApp de la tienda.

Política de privacidad (PR #8). Página pública redactada según los datos que el sitio realmente recoge, con la sección “Cómo eliminar tus datos”.

# 4. Evidencia

## 4.1 Capturas de pantalla

Importante: las capturas corresponden a un entorno local de pruebas con datos ficticios (cliente “Ana Pérez”, ana@test.cl), generado con un servidor de base de datos simulado. No son de producción ni muestran datos reales.

Figura 1. Checkout con cupón aplicado, descuento, envío, total y datos de factura.

Figura 2. Seguimiento del pedido con línea de tiempo y código de Paket.

Figura 3. Detalle del pedido en el admin: desglose, factura, código de Paket y botones de aviso.

Figura 4. Gestión de cupones.

Figura 5. Tarifas de envío por región, envío gratis y reserva de stock.

Figura 6. Panel de administración en teléfono con barra inferior.

Figura 7. Política de privacidad.

Figura 8. Carrito con progreso hacia envío gratis.

## 4.2 Pruebas automatizadas

| Archivo | Resultado |
| --- | --- |
| pruebas/pruebas_base_de_datos.txt | 64 de 64 pruebas pasan: migraciones 0001–0005 aplicadas en un PostgreSQL local (stock de producto y variante, cancelar/reabrir, cupones, envío gratis, RUT, factura, reservas vencidas, permisos, avisos de un solo uso). |
| pruebas/pruebas_bot_instagram.txt | 21 de 21 pruebas pasan: webhook con servidores simulados de Meta y Gemini (firma, duplicados, memoria, ecos, adjuntos, fallos y tiempos de espera). |

Además, cada PR pasó tsc --noEmit y next build sin errores, y npm audit sin vulnerabilidades.

# 5. Estado y limitaciones (a la fecha de esta ficha)

Las migraciones 0004 y 0005 fueron ejecutadas en Supabase y las variables de entorno cargadas en Vercel.

Bot de Instagram: el webhook queda verificado y recibe correctamente las pruebas enviadas por Meta, pero la entrega de mensajes reales desde Instagram aún no está resuelta (en revisión: roles de la aplicación y permisos de mensajes). El acceso avanzado a mensajes de Meta, que permite responder a cualquier persona, aún no se solicita.

Correos a clientes: requieren un dominio verificado en Resend; mientras tanto solo se envía el aviso interno y se ofrece el aviso por WhatsApp.

Pago en línea (Webpay / Mercado Pago): pendiente; hoy el pago se coordina por WhatsApp.

No verificado aún: activación de notificaciones push en un teléfono real y emisión de boletas/facturas con un proveedor.

# 6. Herramientas y apoyo utilizado (declaración de uso de IA)

Asistente de programación con IA: Claude Code (Anthropic). Se utilizó para escribir el código, las pruebas automatizadas, las migraciones de base de datos y la documentación de las funcionalidades de las secciones 2 y 3 (incluido este documento), a partir de las instrucciones dadas por Diego Gutiérrez durante sesiones de trabajo.

Rol de Diego Gutiérrez: definió los requerimientos y prioridades, tomó las decisiones de producto y de negocio, aprobó cada cambio antes de integrarlo, ejecutó las migraciones en Supabase, configuró los servicios externos (Vercel, Resend, Meta/Instagram) y realizó las pruebas funcionales en esos entornos.

Trazabilidad: los commits y descripciones de PR incluyen la mención de la herramienta (Co-Authored-By y “Generated with Claude Code”).

Otras herramientas: Next.js, React, Tailwind CSS, Supabase, Vercel, Resend, Gemini (Google) y la API de Instagram de Meta.

La cantidad de código escrito con asistencia de IA es alta; esta ficha no pretende presentarla como programación manual. Si la pauta del curso exige otro formato de declaración, este apartado puede ajustarse.