Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Diego Román - Paulina Solís - Diego Gutiérrez |
| --- | --- |
| Rut | 21.470.627-k - 21.841.385-4 - 21.481.177-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Minerva E-commerce |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | E-commerce |
| Competencias | - Gestión de bases de datos - Integración de inteligencia de Artificial - Integración de APIs y automatización - Implementación y administración de infraestructura - Desarrollo Web |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto Minerva E-commerce surge a partir de la necesidad de digitalizar una PYME que actualmente realiza sus ventas principalmente mediante Instagram y WhatsApp, utilizando además herramientas como Excel para organizar sus productos. Esta situación puede dificultar la gestión de pedidos, ventas e inventario cuando aumenta la cantidad de clientes. Se escogió este proyecto porque permite abordar una necesidad real y, al mismo tiempo, aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Informática. La situación se ubica en Chile, específicamente en una pyme real, cuyos principales usuarios serían la administradora de la tienda y sus clientes. La problemática impacta principalmente a la administradora, debido a que debe gestionar manualmente distintos procesos del negocio, y a los clientes, quienes actualmente no cuentan con una plataforma propia donde puedan realizar sus compras de manera centralizada. El proyecto propone desarrollar una plataforma web de comercio electrónico que permita centralizar procesos como la visualización de productos, compras, pedidos e inventario. Además, se contempla la incorporación de inteligencia artificial, APIs y automatización para entregar funcionalidades adicionales que permitan diferenciar la plataforma de un e-commerce tradicional. El aporte de valor del proyecto consiste en facilitar la gestión de la PYME, mejorar la experiencia de compra de sus clientes y apoyar su proceso de digitalización y crecimiento. Desde el ámbito profesional, el proyecto permitirá aplicar competencias de desarrollo web, bases de datos, inteligencia artificial, integración de APIs y automatización en la solución de una problemática concreta. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto Minerva E-commerce es desarrollar una aplicación web de comercio electrónico que permita digitalizar y centralizar los principales procesos de venta y gestión de la PYME Minerva, facilitando tanto la administración del negocio como la experiencia de compra de sus clientes. Para abordar la problemática identificada, se desarrollará una plataforma con funcionalidades como catálogo de productos, registro de usuarios, carrito de compras, gestión de pedidos e inventario y un panel de administración. Además, se incorporarán herramientas de inteligencia artificial, como un chatbot de apoyo para la administradora y un dashboard que facilite la consulta y análisis de información relevante del negocio. La plataforma también contará con integraciones y automatizaciones que permitan ampliar sus funcionalidades y mejorar la gestión de la tienda. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto Minerva E-commerce se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que permite aplicar conocimientos y competencias profesionales para analizar una problemática real y desarrollar una solución tecnológica que responda a las necesidades de una organización. Las competencias seleccionadas son necesarias para desarrollar e implementar la solución de manera integral. El Desarrollo Web permitirá construir la plataforma y sus principales funcionalidades, mientras que la Gestión de Bases de Datos será necesaria para organizar y administrar la información de productos, usuarios, pedidos e inventario. La Integración de Inteligencia Artificial permitirá incorporar herramientas como el chatbot y el análisis de información para apoyar la gestión de la administradora. Por su parte, la Integración de APIs y Automatización permitirá conectar servicios y optimizar determinados procesos de la plataforma. Finalmente, la Implementación y Administración de Infraestructura será necesaria para disponer y mantener el entorno donde funcionará la aplicación. De esta manera, el proyecto permite integrar las competencias del perfil de egreso en una solución concreta, aplicando conocimientos técnicos para resolver una necesidad real de una PYME y aportando a su proceso de digitalización. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto Minerva E-commerce se relaciona con los intereses profesionales de los integrantes del equipo, ya que permite abordar distintas áreas de la Ingeniería en Informática. Uno de los integrantes tiene especial interés en la inteligencia artificial y en la creación de páginas web, lo que se refleja en el desarrollo de la plataforma y en la incorporación de herramientas de IA, como el chatbot y funcionalidades de apoyo para la administradora. Otro integrante tiene interés en la programación y el desarrollo de software, participando en la construcción de las distintas funcionalidades de la aplicación. Finalmente, otro integrante tiene interés en las bases de datos y en la investigación relacionada con su diseño, gestión y optimización, participando en la organización y administración de la información de productos, clientes, ventas e inventario. La realización de este proyecto permitirá que cada integrante profundice sus áreas de interés y adquiera experiencia práctica trabajando en una solución tecnológica completa. Además, permitirá fortalecer sus conocimientos mediante la investigación y aplicación de nuevas herramientas y tecnologías, contribuyendo a su desarrollo profesional y preparación para enfrentar proyectos reales en el área informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo de Minerva E-commerce es posible de realizar durante el semestre, considerando las 17 semanas de duración de la asignatura y las 3 horas y 40 minutos semanales destinadas al proyecto. El tiempo disponible permitirá organizar el trabajo por etapas, comenzando con el análisis y diseño, para luego avanzar al desarrollo, integración de funcionalidades, pruebas y ajustes finales. Los materiales necesarios corresponden principalmente a computadores con acceso a Internet, herramientas de desarrollo, un sistema de gestión de bases de datos y servicios necesarios para implementar la aplicación web, utilizando principalmente herramientas y recursos disponibles para los estudiantes. Entre los factores externos que facilitan el desarrollo se encuentran la disponibilidad de herramientas y recursos tecnológicos, el acceso a plataformas de desarrollo y la posibilidad de trabajar con una PYME real, lo que permite conocer directamente sus necesidades y validar la solución propuesta. Como posibles dificultades se consideran la disponibilidad de tiempo, problemas técnicos durante el desarrollo, dificultades en la integración de APIs o inteligencia artificial y la complejidad de implementar algunas funcionalidades. Para enfrentarlas, se planificará el trabajo por etapas, priorizando las funcionalidades principales y realizando pruebas progresivas, de manera que los inconvenientes puedan ser detectados y solucionados oportunamente. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web de comercio electrónico para la PYME Minerva, que permita digitalizar y centralizar sus procesos de venta y gestión, incorporando funcionalidades de inteligencia artificial, automatización e integración de servicios que mejoren la administración del negocio y la experiencia de sus clientes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar los procesos actuales de venta y gestión de Minerva para identificar sus principales necesidades y requerimientos. - Diseñar la estructura y funcionamiento de la aplicación web, considerando las necesidades de los clientes y de la administradora. - Implementar las principales funcionalidades del e-commerce, incluyendo catálogo de productos, usuarios, carrito de compras, pedidos, inventario y panel de administración. - Integrar una solución de inteligencia artificial que permita apoyar a la administradora mediante un chatbot tanto para los clientes como para la administradora de la página y consultas relacionadas con la información del negocio. - Incorporar APIs y automatizaciones que permitan ampliar las funcionalidades de la plataforma y optimizar determinados procesos de gestión. - Realizar pruebas de funcionamiento de la aplicación para identificar errores y verificar que las funcionalidades desarrolladas cumplan con los requerimientos establecidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo de Minerva E-commerce se utilizará una metodología de trabajo ágil basada en Scrum, adaptada a las necesidades y duración del proyecto. El trabajo se organizará en etapas y entregas progresivas, permitiendo desarrollar, probar y mejorar las funcionalidades de la plataforma durante las 17 semanas disponibles. En una primera etapa se realizará el levantamiento y análisis de requerimientos, identificando las necesidades de la administradora y de los clientes. Posteriormente, se realizará el diseño de la plataforma, considerando su estructura, interfaz, base de datos y funcionalidades principales. Luego se llevará a cabo el desarrollo e integración de la aplicación, implementando progresivamente el catálogo, usuarios, carrito de compras, pedidos, inventario y panel de administración. En paralelo, se incorporarán las funcionalidades de inteligencia artificial, APIs y automatizaciones definidas para el proyecto. Finalmente, se realizarán pruebas y correcciones, verificando el funcionamiento de las distintas funcionalidades y realizando los ajustes necesarios antes de la entrega final. Durante todo el proceso se realizarán reuniones periódicas del equipo para revisar avances, distribuir tareas y resolver dificultades. Funciones, tareas y responsabilidades del equipo: El proyecto será desarrollado de manera colaborativa, por lo que todos los integrantes participarán en las diferentes etapas y ámbitos del proyecto, incluyendo análisis, diseño, programación, bases de datos, integración de inteligencia artificial, APIs, automatización, pruebas y documentación. A pesar de esta participación conjunta, cada integrante tendrá áreas de mayor interés y responsabilidad, que permitirán organizar el trabajo y aprovechar las fortalezas de cada integrante. Uno de los integrantes tendrá mayor participación en inteligencia artificial y desarrollo web, otro en programación y desarrollo de funcionalidades, y otro en bases de datos e investigación. Sin embargo, estas responsabilidades no serán exclusivas, ya que todos colaborarán y adquirirán experiencia en las distintas áreas necesarias para completar el proyecto. La distribución de tareas se realizará de acuerdo con las necesidades de cada etapa y podrá modificarse durante el desarrollo, manteniendo una comunicación constante y trabajo en equipo para asegurar la correcta integración de todos los componentes de la solución.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Competencia o unidad de competencia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion de bases de datos / Desarrollo Web | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestion de bases de datos / Desarrollo Web | Levantamiento y analisis de requerimientos | Reunion con la administradora de la PYME Minerva para relevar procesos actuales de venta, pedidos e inventario, y definir requerimientos funcionales y no funcionales. | Computador, acceso a Internet, formulario de entrevista | 2 semanas | Equipo completo | Riesgo: baja disponibilidad de la administradora para reuniones |
| Gestion de bases de datos | Diseno de la base de datos | Modelar el esquema de datos para productos, usuarios, pedidos e inventario (modelo entidad-relacion y normalizacion). | Computador, herramienta de modelado, motor de base de datos | 2 semanas | Diego Gutierrez | Debe validarse junto al diseno de las funcionalidades |
| Desarrollo Web | Diseno de arquitectura y de interfaz (UI/UX) | Definir la arquitectura de la plataforma y disenar wireframes/mockups del sitio de e-commerce para clientes y panel de administracion. | Computador, herramienta de diseno UI/UX, herramienta de diagramacion | 2 semanas | Diego Roman | Sirve de base para el desarrollo posterior del frontend |
| Desarrollo Web / Gestion de bases de datos | Implementacion de catalogo de productos y registro de usuarios | Desarrollar el modulo de catalogo de productos y el sistema de registro/autenticacion de usuarios, conectado a la base de datos. | Computador, entorno de desarrollo, framework web, base de datos | 2 semanas | Diego Roman | Funcionalidad base para el resto del e-commerce |
| Desarrollo Web / Gestion de bases de datos | Desarrollo del carrito de compras y gestion de pedidos | Implementar el flujo de compra: carrito, checkout y generacion/seguimiento de pedidos. | Computador, entorno de desarrollo, framework web, base de datos | 2 semanas | Paulina Solis | Depende del catalogo de productos ya implementado |
| Gestion de bases de datos / Desarrollo Web | Desarrollo del modulo de inventario y panel de administracion | Implementar la gestion de stock/inventario y el panel de administracion para la administradora de la tienda. | Computador, entorno de desarrollo, framework web, base de datos | 2 semanas | Diego Gutierrez | Entregable parcial: informe de avance (S8) |
| Integracion de Inteligencia Artificial | Integracion de chatbot con IA | Incorporar un chatbot de inteligencia artificial de apoyo para clientes y para la administradora (consultas frecuentes y del negocio). | Computador, API de IA, entorno de desarrollo | 3 semanas | Diego Roman | Posible dificultad tecnica en la integracion del modelo de IA |
| Integracion de Inteligencia Artificial | Desarrollo de dashboard de analisis de informacion | Construir un dashboard que permita a la administradora consultar y analizar informacion relevante del negocio (ventas, stock, pedidos). | Computador, libreria de visualizacion de datos, base de datos | 2 semanas | Diego Gutierrez | Utiliza datos generados por los modulos anteriores |
| Integracion de APIs y automatizacion | Integracion de APIs y automatizaciones | Conectar servicios externos (por ejemplo pagos, notificaciones o envios) y automatizar procesos de gestion de la plataforma. | Computador, documentacion de APIs, entorno de desarrollo | 3 semanas | Paulina Solis | Riesgo: dificultades de integracion con servicios de terceros |
| Implementacion y administracion de infraestructura | Despliegue e implementacion de infraestructura | Configurar y desplegar el entorno donde funcionara la aplicacion (hosting, base de datos en produccion, dominios). | Computador, servicio de hosting, acceso a Internet | 2 semanas | Diego Gutierrez | Debe estar listo antes de las pruebas integrales |
| Desarrollo Web / Gestion de bases de datos | Pruebas de integracion de funcionalidades | Ejecutar pruebas de integracion sobre los modulos desarrollados (catalogo, carrito, inventario, IA, APIs) para verificar su correcto funcionamiento conjunto. | Computador, casos de prueba, entorno de pruebas | 2 semanas | Equipo completo | Permite detectar errores antes del cierre del proyecto |
| Desarrollo Web | Pruebas finales y correccion de errores | Realizar pruebas finales de funcionamiento de la aplicacion completa, corregir errores detectados y realizar ajustes finales. | Computador, casos de prueba, entorno de pruebas | 2 semanas | Equipo completo | Prioridad en funcionalidades principales del e-commerce |
| Desarrollo Web / Gestion de bases de datos | Elaboracion de documentacion e informe final | Redactar la documentacion tecnica del proyecto y el informe final del Proyecto APT, preparando la presentacion de cierre. | Computador, plantilla de informe final | 2 semanas | Equipo completo | Entregable final: informe final y presentacion (S17-S18) |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y analisis de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseno de la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseno de arquitectura y de interfaz (UI/UX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementacion de catalogo de productos y registro de usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del carrito de compras y gestion de pedidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del modulo de inventario y panel de administracion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integracion de chatbot con IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de dashboard de analisis de informacion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integracion de APIs y automatizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue e implementacion de infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integracion de funcionalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas finales y correccion de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboracion de documentacion e informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.